Bước 1. Tìm lỗi theo bộ tiêu chí INVEST

| Mã | Kết quả và lý do theo INVEST |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: Vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | Sai chữ T (Testable) và E (Estimable): Cụm từ "đẹp và dễ dùng" mang tính cảm tính, mơ hồ, không có tiêu chí định lượng cụ thể khiến Tester không thể nghiệm thu và Dev không thể ước lượng được độ phức tạp. |
| US3 | Sai chữ V (Valuable): Mục này viết dưới góc nhìn giải pháp kỹ thuật nội bộ của lập trình viên thay vì mang lại giá trị nghiệp vụ trực tiếp cho người dùng cuối hoặc bài toán kinh doanh của FoodNow (vi phạm bản chất User Story; nên chuyển thành Technical Task hoặc Spike). |
| US4 | Sai chữ S (Small) và E (Estimable): Yêu cầu quá đồ sộ như một Epic/Feature lớn, gom quá nhiều luồng chức năng (lọc đa chiều, xuất Excel, tự động gửi email định kỳ), vượt quá năng lực làm trong vài ngày của 1 Sprint và rất khó ước lượng chính xác. |

Bước 2. Sửa lỗi

a) Viết lại US2 với tiêu chí "dễ dùng" đo lường được:

Nội dung User Story: "Là một khách hàng, tôi muốn quy trình đặt món được rút gọn tối đa 3 bước (chọn món => xác nhận địa chỉ => bấm đặt), để tôi có thể hoàn tất đơn đặt món trong vòng dưới 1 phút mà không bị thao tác nhầm."

Tiêu chí đo lường được (Testable): Đo bằng số bước thao tác (chính xác 3 bước) và thời gian thực hiện trung bình của người dùng mới dưới 60 giây.

b) Tách US4 thành 2 story nhỏ và đặt vào cây phân cấp 3 cấp:

Cấp 1 (Epic): Quản lý & Báo cáo Doanh thu FoodNow

Cấp 2 (Feature): Báo cáo & Phân tích Doanh thu Đa chiều

Cấp 3 (User Story 4.1): Là một admin, tôi muốn xem biểu đồ và số liệu doanh thu theo ngày, tuần, tháng (có bộ lọc theo khu vực và nhà hàng) trên giao diện web quản trị, để tôi nắm bắt nhanh tình hình kinh doanh.

Cấp 3 (User Story 4.2): Là một admin, tôi muốn xuất dữ liệu báo cáo doanh thu ra file Excel và cài đặt lịch tự động gửi email báo cáo cho ban giám đốc vào sáng thứ Hai hàng tuần, để thuận tiện lưu trữ và báo cáo cấp trên.

Bước 3. Xếp lại Product Backlog & Đánh giá theo DEEP

a) Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên:

| Thứ tự ưu tiên | Mã Story | Nội dung User Story | Lý do sắp xếp theo DEEP / Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (Cao nhất) | US2 (đã sửa) | Là một khách hàng, tôi muốn quy trình đặt món được rút gọn tối đa 3 bước, để hoàn tất đặt hàng dưới 1 phút. | Luồng chuyển đổi sống còn mang lại doanh thu trực tiếp cho FoodNow, giúp khách thao tác nhanh, hỗ trợ tối đa cam kết giao hàng trong 30 phút. |
| 2 | US1 | Là một khách hàng, tôi muốn lọc nhà hàng theo loại món, để nhanh tìm được món muốn ăn. | Tính năng tìm kiếm thiết yếu giúp khách nhanh chóng tìm được món yêu thích giữa hàng nghìn quán, rút ngắn thời gian chốt đơn. |
| 3 | US4.1 | Là một admin, tôi muốn xem biểu đồ và số liệu doanh thu lọc theo thời gian, khu vực, nhà hàng trên web admin, để theo dõi kinh doanh. | Phục vụ vận hành nội bộ cơ bản để theo dõi dòng tiền sau khi đã có người đặt hàng thành công. |
| 4 (Thấp nhất) | US4.2 | Là một admin, tôi muốn xuất file Excel và tự động gửi email báo cáo định kỳ cho ban giám đốc, để lưu trữ và báo cáo cấp trên. | Tính năng tự động hóa nâng cao, mang lại giá trị gia tăng ở giai đoạn sau; ban đầu admin hoàn toàn có thể xem trực tiếp trên dashboard (US4.1). |

(Lưu ý: US3 không xếp vào Product Backlog dưới dạng User Story mà được chuyển thành Technical Task đi kèm khi triển khai US2).

b) Đánh giá theo DEEP:

Mức độ chi tiết của Story đứng đầu (US2): Theo tiêu chí D (Detailed appropriately) trong DEEP, story đứng đầu Backlog chuẩn bị đưa vào Sprint làm ngay phải đạt trạng thái Sẵn sàng (Definition of Ready - DoR). Nó phải được mô tả cực kỳ chi tiết, có kèm wireframe/UI mockup cụ thể cho 3 bước đặt hàng, các trường dữ liệu và bộ Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) rõ ràng theo mẫu Given – When – Then.

Buổi Refinement còn phải làm gì với nó trước khi đưa vào Sprint:

Đội ngũ (PO, SM và Developers) cùng thảo luận làm rõ tất cả các kịch bản ngoại lệ (ví dụ: mất mạng, hết món khi đang xác nhận).

Viết hoàn thiện Acceptance Criteria.

Cả đội tiến hành ước lượng điểm công việc (Story Points bằng Planning Poker) để đảm bảo story đủ nhỏ (Small) và vừa vặn hoàn thành trong Sprint.