PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 06]

| Họ và tên | Lê Hải Nguyên | Mã sinh viên | N25DTCN039 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT7 | Mã đề | 06 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành chăm sóc vườn | Tạo và Phân công nhiều việc | US-01 | Là quản lý nông trại, tôi muốn tạo và phân công phiếu công việc cho từng công nhân, để đảm bảo các luống rau được phân công người chăm sóc rõ ràng |
| Vận hành chăm sóc vườn | Theo dõi độ ẩm đất qua cảm biến | US-02 | Là kỹ sư nông nghiệp, muốn theo dõi độ ẩm đất theo thời gian thực từ cảm biến , để biết chính xác tình trạng đất và có kế hoạch tưới phù hợp |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | US-X gộp cùng lúc 3 tính năng lớn, phạm vi quá rộng không thể làm xong trong một Sprint |
| Tesable | Mục đích để làm việc tốt hơn, không mơ hồ, không thể kiểm thử hay đo lường được |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là công nhân, tôi muốn xem danh sách các phiếu công việc được phân công cho mình trên ứng dụng, để biết chính xác khu vườn và công việc cần làm trong ngày |
| US-X2 | Là công nhân, tôi muốn xem điểm đánh giá của mình được tự động cập nhật sau khi hoàn thành công việc, để biết mức độ hoàn thành nhiệm vụ của bản thân |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Bắt buộc phải có vì phân công việc là qui trình cốt lõi của MVP, thiếu nó thì quản lí không thể giao việc cho công nhân, hệ thống không thể vận hành được |
| US-02 | Must have | Bắt buộc phải có vì nằm trong mục tiêu trọng tâm của Release 1 (xây dựng web theo dõi độ ẩm đất cho kỹ sư nông nghiệp để bảo đảm cây trồng không bị khô héo) |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Công nhân A đã đăng nhập vào ứng dụng và có phiếu công việc CV-001 được phân công cho mình ở trạng thái “chờ thực hiện” | Công nhân A bấm vào phiếu công việc CV-001 trên màn hình danh sách việc | Hệ thống hiển thị chi tiết nội dung công việc, khu vườn cần chăm sóc, thời gian thực hiện và hiển thị nút “nhận việc” |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống từ chối truy cập, hiển thị thông báo lỗi “bạn không có quyền xem phiếu công việc này” và không hiển thị nội dung chi tiết của phiếu CV-002 |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| dod | dod | ac | ac |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

Acceptance Criteria áp dụng riêng cho từng user story, là điều kiện nghiệm thu cho từng story đó, còn DoD áp dụng cho mọi user story và toàn bộ increment

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Nghiệp vụ CRUD tạo phiếu , gán công nhân quen thuộc, ít phụ thuộc bên ngoài , quy tắc nghiệp vụ rõ ràng |
| US-02 | 5 | Độ phức tạp cao hơn do phải kết nối thiết bị cảm biến IoT, xử lý dữ liệu thời gian thực và xử lý độ trễ dấu thời gian |

Planning Poker (thẻ 1, 3, 3, 8): đội nên làm gì tiếp theo?

mọi người chọn điểm thấp nhất (1 SP) và cao nhất (8 SP) giải thích lý do, giả định kỹ thuật hoặc rủi ro mà họ nghĩ; sau khi nhóm thảo luận làm rõ ý kiến , cả đội tiến hành bỏ phiếu để tìm ra đáp án thống nhất

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (26+24+25) / 3 =25 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity : 4*10=40 Thực tế: 40-8=32 Tỉ lệ năng lực khả dụng: 32/40 =80% Số SP đội nên cam kết: 25*80%=20 |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1+B2+B3+B4=18 SP (Nếu nhận thêm B5 là 8 SP thì tổng thành 26 SP > 20 SP nên dừng lại ở 18 SP để đảm bảo an toàn). |
| Sprint Goal (1 câu) | Giúp công nhân đăng nhập an toàn, nhận thông báo, xem chi tiết phiếu việc và ghi nhận lượng phân bón sử dụng trên ứng dụng |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện màn hình chi tiết phiếu công việc và trạng thái 'nhận việc' trên ứng dụng | UI/UX | 4 |
| Lập trình API lấy thông tin chi tiết phiếu việc và kiểm tra quyền truy cập của công nhân | Development | 8 |
| Viết test case và kiểm thử chức năng: mở phiếu việc làm hợp lệ, chặn xem phiếu của người khác và phiếu đã hủy | Testing | 6 |
| Tổng giờ công |  | 18 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế: 21 SP |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Developers | Scrum Master | Stakeholders | Product Owner |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?