Phần 1: Bảng phân tích 4 quy tắc vận hành

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện / Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế (1 câu) / Lý do đúng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1 | Sai | Sprint (Khái niệm time-box & nhịp độ) | Minh bạch, Thích nghi | Nhịp phát triển bị xáo trộn khiến người dùng và PO không thể dự đoán chính xác thời điểm có bản cập nhật mới. |
| QT2 | Sai | Sprint Review & Increment (kèm Definition of Done) | Minh bạch, Thanh tra | Demo phần mềm chưa test dẫn đến lỗi trực tiếp trên bản dựng, làm mất niềm tin của người dùng và làm sai lệch phản hồi. |
| QT3 | Đúng | — | — | Lý do đúng: Mục đích chính của Sprint Review là thu thập phản hồi của Stakeholder để PO cập nhật, tối ưu lại Product Backlog cho các Sprint sau. |
| QT4 | Sai | Sprint Retrospective | Thanh tra, Thích nghi | Bỏ qua buổi cải tiến khiến đội không nhận diện được vấn đề quy trình, dẫn đến việc các lỗi cũ tiếp tục lặp lại ở các Sprint tiếp theo. |

Phần 2: Viết lại các quy tắc sai theo chuẩn Scrum

Sửa QT1: Cố định độ dài Sprint (khuyến nghị 2 tuần) xuyên suốt dự án để tạo nhịp bàn giao đều đặn, giúp PO và người dùng biết chính xác thời điểm có bản cập nhật mới.

Sửa QT2: Chỉ trình diễn tại Sprint Review những tính năng đã hoàn thiện và đạt chuẩn Định nghĩa hoàn thành (Definition of Done - DoD), tuyệt đối không demo tính năng chưa qua kiểm thử.

Sửa QT4: Bắt buộc tổ chức Sprint Retrospective ở cuối mỗi Sprint để cả đội cùng thanh tra quy trình làm việc và đề xuất phương án cải tiến liên tục, bất kể Sprint đó có phát sinh sự cố hay không.